# UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ AN

-------------  -------------

THUYẾT MINH

ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG

XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE BÁN VÀ CHO THUÊ XE MÁY ĐIỆN

Mã số: …...........

Chủ nhiệm đề tài: 	Nguyễn Thị Thu Hà

Cộng sự: 			Trần Quang Vinh

Nguyễn Trọng Tâm

GVHD: 			ThS.Bùi Thị Thanh Tâm

Nghệ An, 2025

| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ AN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TRƯỜNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TÊN ĐỀ TÀI: Chữ thường, in đậm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V 2. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU Tự nhiên; Kỹ thuật; Môi trường. Kinh tế; Nông Lâm; XH-NV. Giáo dục; Y Dược; Khác. | 3. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU Cơ bản; Ứng dụng; Triển khai. v. |
| 4. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Từ tháng năm đến tháng năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI: Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hà Đơn vị công tác: Lớp CNTT K10A2, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Nghệ An Điện thoại: 0367197674 Email: nguyenthithuh325@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | HỌ VÀ TÊN, HỌC HÀM, HỌC VỊ ( Ghi rõ chuyên nghành) |  | ĐƠN VỊ CÔNG TÁC (Đ/v SV, HVCH ghi rõ lớp) |  |  |  | NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO | CHỨC DANH ĐỀ TÀI |
| 1 | Nguyễn Thị Thu Hà |  | Sinh viên CNTT K10A2 |  |  |  | Tham gia phát triển phần mềm. | Chủ nhiệm |
| 2 | Trần Quang Vinh |  | Sinh viên CNTT K10A2 |  |  |  | Tham gia phát triển phần mềm. | Cộng sự |
| 3 | Nguyễn Trọng Tâm |  | Sinh viên CNTT K10A2 |  |  |  |  | Cộng sự |
| 7. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | TÊN ĐƠN VỊ |  |  |  | NỘI DUNG PHỐI HỢP |  |  | HỌ VÀ TÊN NGƯỜI ĐẠI DIỆN |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC CỦA ĐỀ TÀI Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC # 8.1. Tình hình nghiên cứu ở Ngoài nước Trên toàn cầu, việc phát triển các nền tảng trực tuyến cho việc bán và cho thuê xe điện đã trở thành một xu hướng đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt tại các quốc gia tiên phong về công nghệ xanh như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và các nước châu Âu. quan trọng trong ngành giao thông vận tải và công nghệ. Xu hướng toàn cầu hiện nay tập trung vào việc kết hợp công nghệ số với giao thông bền vững, nhằm tạo ra hệ sinh thái xe điện thông minh, tiện ích và thân thiện với môi trường.Các doanh nghiệp lớn như Tesla, BYD, NIO, hay Rivian không chỉ đầu tư vào việc sản xuất xe điện mà còn xây dựng các nền tảng trực tuyến toàn diện phục vụ khách hàng trong nhiều khía cạnh: từ mua bán, thuê xe, theo dõi tình trạng pin, bảo trì trực tuyến đến hỗ trợ cập nhật phần mềm qua Internet. Một số nghiên cứu nổi bật như Tesla (Mỹ) phát triển hệ thống website và ứng dụng di động tích hợp, cho phép người dùng đặt mua xe, theo dõi quá trình giao xe, điều khiển xe từ xa và cập nhật phần mềm trực tuyến. Hệ thống này được coi là hình mẫu về chuyển đổi số trong ngành ô tô. Ngoài ra còn có BYD và NIO (Trung Quốc): Triển khai nền tảng web và app cho phép khách hàng mua hoặc thuê xe điện, theo dõi vị trí trạm sạc, và nhận hỗ trợ kỹ thuật từ xa. Các nền tảng này còn tích hợp hệ thống chăm sóc khách hàng tự động (AI Chatbot) nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Nhìn chung, các nghiên cứu và triển khai quốc tế đều hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống quản lý xe điện trực tuyến thông minh, hiện đại và thân thiện với người dùng, tạo tiền đề để Việt Nam học hỏi, ứng dụng vào thực tiễn trong việc phát triển các nền tảng số phục vụ giao thông bền vững. 8.2. Tình hình nghiên cứu ở Trong nước Tại Việt Nam, ngành xe điện đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, phù hợp với xu thế chuyển đổi sang giao thông xanh trên toàn cầu. Dù còn nhiều thách thức về hạ tầng sạc, chính sách hỗ trợ và nhận thức người tiêu dùng, song nhu cầu sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường đang tăng nhanh, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Các công tyvới sản phẩm xe điện và dịch vụ cho thuê xe điện đang dần phát triển, mở ra cơ hội lớn cho việc xây dựng các nền tảng trực tuyến để phục vụ nhu cầu này. Các website và nền tảng liên quan đến bán và cho thuê xe điện tại Việt Nam bao gồm: VinFast là doanh nghiệp tiên phong sản xuất và phân phối xe điện tại Việt Nam, phát triển hệ sinh thái trực tuyến gồm website thương mại điện tử, hệ thống đặt hàng, theo dõi xe, trạm sạc và bảo hành trực tuyến. cung cấp các dòng xe điện như VF e34, VF e35, và VF e36. Khách hàng có thể mua xe trực tiếp qua website chính thức hoặc các đại lý phân phối trên toàn quốc. Hoặc có Trane E-Car và VietLong Electric: Các đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê, mua bán xe điện du lịch, xe chở khách, với website giới thiệu sản phẩm, bảng giá và hỗ trợ đặt hàng trực tuyến.Nhìn chung, các nghiên cứu và ứng dụng trong nước hiện nay mới dừng ở mức độ cơ bản chủ yếu là giới thiệu sản phẩm và quản lý bán hàng qua website. 8.3. Tài liệu tham khảo - Nguyễn Văn Hưng, Trần Thị Lan (2022), Nghiên cứu mô hình website thương mại điện tử cho ngành xe điện tại Việt Nam, Tạp chí Công Thương. - Đinh Quang Thành (2021), Ứng dụng công nghệ web trong quản lý và cung cấp dịch vụ phương tiện giao thông đô thị thông minh, Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải. - Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan (2019), Database System Concepts, 7th Edition, McGraw-Hill Education. - Statista (2024), Electric Vehicle Market – Worldwide Revenue and Growth Forecast 2024–2030. - Yadav, S., & Sharma, P. (2020). Student Information Management System Using Web Technology. International Journal of Computer Applications, 176(38), 10–15. - Al-Haj, A., & Ali, M. (2021). Design and Implementation of Web-Based Student Information System for Higher Education. Journal of Computer Science and Information Technology, 9(2), 23–34. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TÍNH CẤP THIẾT ĐỀ TÀI Ý nghĩa về lý luận: Thông qua quá trình nghiên cứu, đề tài hệ thống hóa các khái niệm về thiết kế giao diện người dùng, quản lý cơ sở dữ liệu, mô hình hoạt động của website thương mại và các phương pháp tối ưu trải nghiệm người dùng. Bên cạnh đó, đề tài còn vận dụng các kiến thức về lập trình web, hệ quản trị cơ sở dữ liệu từ đó góp phần làm phong phú hơn nền tảng lý luận liên quan đến xây dựng các hệ thống trực tuyến hỗ trợ lĩnh vực giao thông xanh và dịch vụ chia sẻ phương tiện. ### Ý nghĩa thực tiễn của đề tài: Việc xây dựng website giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận, tìm kiếm, và giao dịch mua hoặc thuê xe điện một cách nhanh chóng và thuận tiện. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu quy trình bán hàng, quản lý kho xe, xử lý đơn thuê – trả xe và chăm sóc khách hàng, nhờ đó nâng cao hiệu quả vận hành. Ngoài ra, việc thúc đẩy sử dụng xe điện thông qua nền tảng trực tuyến còn góp phần giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao nhận thức cộng đồng về phương tiện giao thông xanh. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI Tạo ra một nền tảng trực tuyến tiện ích giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm kiếm, và giao dịch các sản phẩm xe điện, bao gồm thông tin chi tiết về các mẫu xe, giá cả, các dịch vụ đi kèm và các chính sách bảo hành, bảo dưỡng. Đảm bảo tính tiện lợi và an toàn trong quá trình giao dịch mua bán và cho thuê xe điện, thông qua việc tích hợp các tính năng thanh toán trực tuyến, quản lý hợp đồng cho thuê, theo dõi lịch sử giao dịch và thông tin khách hàng. Nâng cao trải nghiệm người dùng bằng việc thiết kế giao diện website thân thiện, dễ sử dụng, phù hợp với các đối tượng khách hàng khác nhau, từ cá nhân đến các tổ chức, doanh nghiệp, giúp họ dễ dàng tìm kiếm và sử dụng dịch vụ. Tối ưu hóa quy trình quản lý và vận hành cho các đơn vị cung cấp dịch vụ xe điện, bao gồm quản lý tồn kho, theo dõi tình trạng xe, dịch vụ cho thuê, bảo dưỡng và kiểm soát quy trình giao dịch để nâng cao hiệu quả công việc. Đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành xe điện, góp phần thúc đẩy thói quen sử dụng phương tiện giao thông sạch, tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng: Các tính năng, giao diện người dùng, cơ chế thanh toán, quản lý phục vụ cho công việc bán và cho thuê các mẫu hãng xe điện ở trong nước. - Phạm vi nghiên cứu: Các khách hàng trong địa phần có thể giao hàng mọi nơi trong nước |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Phương pháp tiếp cận: Tiếp cận hướng người dùng, tập trung vào nhu cầu thực tế của khách hàng và chủ cửa hàng. - Phương pháp nghiên cứu: Phân tích tổng hợp tài liệu:Tìm hiểu kiến thức về website, xe điện, UX/UI, cơ sở dữ liệu. Phương pháp mô hình hóa: Vẽ sơ đồ use case, ERD, sequence để thiết kế hệ thống. Kiểm thử: Đánh giá hiệu năng, độ ổn định, tính chính xác của các chức năng. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 13.1. Nội dung nghiên cứu Chương 1: Cơ sở lý luận và tổng quan về hệ thống quản lý bán và cho thuê xe máy 1.1. Cơ sở lý luận 1.2. Tổng quan về hệ thống quản lý bán và cho thuê xe máy Chương 2: Khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống website bán và cho thuê xe máy điện 2.1. Khảo sát thực trạng sử dụng xe máy điện. 2.2. Phân tích yêu cầu người dùng và xác định các chức năng chính của hệ thống 2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu, sơ đồ luồng dữ liệu (DFD), sơ đồ thực thể – liên kết (ERD) và giao diện website. Chương 3: Xây dựng và triển khai hệ thống 3.1. Lựa chọn công nghệ và công cụ lập trình phù hợp. 3.2. Tiến hành lập trình các chức năng chính. 3.3. Xây dựng giao diện người dùng thân thiện và dễ sử dụng Chương 4: Kiểm thử, đánh giá và hướng phát triển hệ thống 4.1. Thực hiện kiểm thử các chức năng của website với dữ liệu thực tế. 4.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng 4.3. Hướng phát triển hệ thống 13.2. Tiến độ thực hiện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT |  | Các nội dung, công việc thực hiện |  |  | Sản phẩm |  | Thời gian (bắt đầu-kết thúc) | Người thực hiện |
| 1 |  | Hoàn thành bản thuyết minh chi tiết |  |  | Bản thuyết minh chi tiết |  | 26/10/2025 – 01/11/2025 | Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Trọng Tâm |
| 2 |  | Ký kết hợp đồng với các bên, thành viên đề tài |  |  | Hợp đồng |  |  |  |
| 3 |  | Viết nội dung nghiên cứu chương 1: Cơ sở lý luận và tổng quan về hệ thống quản lý bán và cho thuê xe máy |  |  | Chương 1 |  | 2/11/2025 - 12/11/2025 | Nguyễn Trọng Tâm |
| 4 |  | Viết nội dung nghiên cứu chương 2: Khảo sát, phân tích và thiết kế hệ thống website bán và cho thuê xe máy điện |  |  | Chương 2 |  | 13/11/2025 - 31/11/2025 | Nguyễn Thị Thu Hà Trần Quang Vinh |
| 5 |  | Viết nội dung nghiên cứu chương 3: Xây dựng và triển khai hệ thống |  |  | Chương 3 |  | 30/11/2025 - 31/12/2025 | Nguyễn Thị Thu Hà Trần Quang Vinh |
| 6 |  | Viết nội dung nghiên cứu chương 4: Kiểm thử, đánh giá và hướng phát triển hệ thống |  |  | Chương 4 |  | 31/12/2025 - 31/01/2026 | Nguyễn Trọng Tâm |
| 7 |  | Hoàn thiện và chỉnh sửa sản phẩm theo phản hồi |  |  | Phiên bản hoàn thiện |  | 01/02/2026 - 28/02/2026 | Nguyễn Thị Thu Hà Trần Quang Vinh Nguyễn Trọng Tâm |
| 8 |  | Viết báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu |  |  | Báo cáo hoàn chỉnh |  | 01/03/2026 - 31/03/2026 | Nguyễn Thị Thu Hà |
| 9 |  | Bảo vệ và hoàn thành nghiên cứu |  |  | Báo cáo tổng kết được nghiệm thu |  | 03/2026 - 04/2026 | Nguyễn Thị Thu Hà Trần Quang Vinh Nguyễn Trọng Tâm |
| 14. SẢN PHẨM 14.1. Sản phẩm khoa học Sách chuyên khảo Bài báo đăng tạp chí nước ngoài Sách tham khảo Bài báo đăng tạp chí trong nước Bài giảng Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế Bài báo đăng trên tạp chí Trường 14.2. Sản phẩm đào tạo Sinh viên Học viên cao học Khác 14.3. Sản phẩm ứng dụng 14.4 Thông tin về sản phẩm (tên sản phẩm, số lượng và yêu cầu khoa học đối với sản phẩm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Tên sản phẩm |  |  | Số lượng |  |  |  | Yêu cầu khoa học |  |
| 1 | Xây dựng Website bán và cho thuê xe máy điện |  |  | 01 |  |  |  |  |  |
| 15. HIỆU QUẢ 15.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Nghiên cứu này sẽ giúp sinh viên và giảng viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin và quản lý hệ thống web có cơ hội tiếp cận với một ứng dụng thực tế trong việc phát triển các nền tảng thương mại điện tử. Việc nghiên cứu các website bán và cho thuê xe điện sẽ cung cấp thêm tài liệu tham khảo về thiết kế và quản lý website, đồng thời khuyến khích việc áp dụng công nghệ mới vào giảng dạy và học tập. 15.2. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan: Nghiên cứu này có thể góp phần vào việc phát triển các giải pháp công nghệ cho ngành vận tải xanh và bền vững, thông qua việc ứng dụng xe điện trong việc cho thuê và bán qua các nền tảng trực tuyến. Kết quả nghiên cứu có thể cung cấp một cái nhìn tổng quan về các công nghệ web hiện đại và các giải pháp phần mềm hỗ trợ hoạt động cho thuê và bán xe điện. 15.3. Đối với phát triển kinh tế - xã hội: Việc nghiên cứu và áp dụng mô hình cho thuê xe điện qua website sẽ góp phần vào việc thúc đẩy sự phát triển của thị trường giao thông bền vững, giảm thiểu ô nhiễm và gia tăng sử dụng phương tiện xanh. Đồng thời, việc tăng trưởng thị trường xe điện có thể tạo ra nhiều cơ hội việc làm và đóng góp vào sự phát triển kinh tế trong ngành vận tải và công nghệ. 15.4. Đối với tổ chức chỉ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu này sẽ giúp các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cho thuê xe điện và các tổ chức nghiên cứu có thêm dữ liệu, thông tin về thị trường và nhu cầu của khách hàng. Các cơ sở nghiên cứu và ứng dụng sẽ có thể phát triển các chiến lược kinh doanh mới, cải thiện các dịch vụ cho thuê xe điện, cũng như tối ưu hóa các nền tảng công nghệ web để tăng cường hiệu quả hoạt động. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG 16.1. Phương thức chuyển giao Chuyển giao cho các đơn vị liên quan tới công việc nghiên cứu ở trường Đại học Nghệ An 16.2. Địa chỉ ứng dụng Tại Trường Đại học Nghệ An |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ # TỔNG KINH PHÍ: 3.000.000 VNĐ # Bằng chữ: Ba triệu đồng Nghệ An, ngày 31 tháng 10 năm 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trưởng đơn vị TS. Nguyễn Văn Dũng |  |  |  |  |  | Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thị Thu Hà |  |  |  |
| HIỆU TRƯỞNG PHÒNG QLĐT-KH&HTQT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |